八代運動公園　芝　質問内容　2013 07 11

陸上競技場芝は暖地型芝を選定し、冬期利用に配慮し、オーバーシード対応とする。

オーバーシードに強いする品種を選定する。

サッカー利用を主とした多目的競技場に適したもので選定を行う。

【質　問】

芝生

- 選定の条件を上記とし夏芝ティフトン419 で提案したいと思いますが、通常ＷＯＳによる冬芝の品種は何が適当でしょうか？

- また、管理の上で、入手しやすいまたは安価、夏芝との相性などあると思いますが、現在の管理の中で利用している冬芝の品種は何になるでしょうか？

- ティフトンを施工するとなると切芝、苗芝、種芝のどれになるでしょうか？

前回頂いた資料（施工の流れ）では苗芝？

- 冬期の芝施工となった場合おそらく２月下旬に播種？となるとターフが完成するのはどのくらいとなるでしょうか？またターフ完成後の養生期間も含めると何月から利用可能でしょうか？

土

- 今回、陸上競技場の芝改修の目的は経年の管理のなかで目土等による盛り上がり、不陸を改修することが目的となります。

全面はぎ取りを行ったとして、土は全入れ替えとなるでしょうか。基盤を新たにやり替える？または現状の土を整地し、混合撹拌　施肥等？現場の管理状況等から教えていただけると助かります。

- 多目的広場については前回のお話でスコップもは入らないほど硬い土になっているとのことでしたがこちらの土は今回で入れ替えが適当でしょうか？